[LOGO 2DI CARROZZERIA]  [LOGO AVIBE AGENCY]
(da inserire — logo cliente / вставить — логотип клиента)                        (da inserire — logo fornitore / вставить — логотип исполнителя)

Verbale di Riunione — 2DI Carrozzeria

Cliente: 2DI Carrozzeria S.R.L.
Fornitore: Avibe Agency
Luogo: 2DI Carrozzeria, Genova (da confermare)
Data: 5 agosto 2026
Oggetto: Sviluppo del sito web e del sistema gestionale (CRM) per 2DI Carrozzeria

Partecipanti e responsabili di progetto

Lato Fornitore — Avibe Agency:

- Alessia — Coordinamento progetto; Front-end sito web e CRM; SEO/AEO/GEO.

- Dmitri (Dima) — Back-end sito web e CRM.

Lato Cliente — 2DI Carrozzeria:

- Ivan — Titolare / referente principale del progetto (project owner lato cliente).

- Manuela — presente in riunione; ruolo e responsabilità specifiche sul progetto da confermare da parte del cliente.

- Christina — presente in riunione; ruolo e responsabilità specifiche sul progetto da confermare da parte del cliente.

Il cliente dovrà confermare quale membro del team (Ivan, Manuela, Christina) sarà responsabile di quali aree operative del progetto (es. raccolta contenuti, validazione checklist, gestione filiali).

Preventivo commerciale: non è stato ancora inviato. Sarà inviato oggi, nel momento in cui il presente verbale viene confermato da entrambe le parti. Le condizioni economiche non sono quindi riportate in questo documento.

🇮🇹 ITALIANO — Tabella di Sintesi della Riunione

| # | Area | Commento del Cliente (note originali della riunione) | Nota Tecnica / Decisione | Confermato dal Cliente | Commento aggiuntivo del Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azioni da intraprendere | Mettere per iscritto e condividere tutti i punti chiave della riunione; allineare Ivan, la direzione e il personale delle filiali sui requisiti fotografici obbligatori; decidere se continuare con Infocar/Wincar prima dell'integrazione CRM; caricare manualmente i fogli dati esistenti prima di qualsiasi collegamento API; inviare esempi del formato di sistema preferito per revisione e analisi dei gap. | Punti tutti confermati come attivi; il presente verbale costituisce la condivisione richiesta al punto 1. | ☐ |  |
| 2 | Panoramica CRM / Sistema Gestionale | Il sistema deve compilare automaticamente i dati nei moduli (oggi si perde circa mezza giornata in attività manuali); l'azienda opera su più filiali, ordini oggi centralizzati; serve un sistema cloud con accessi differenziati per filiale; tutta la documentazione esistente va digitalizzata. | Confermato sistema cloud. Gli "accessi differenziati per filiale" sono formalizzati in un modello a ruoli (vedi riga 3). | ☐ |  |
| 3 | Ruoli e permessi | (Non esplicitato nella riunione originale — dettaglio raccolto successivamente con Dima) | Ruoli previsti: Titolare/Superadmin (Ivan — tutte le filiali, statistiche, gestione utenti); Manager/responsabile filiale; Mastro/operaio (può essere assegnato a più filiali, permessi non legati a una sola sede); Cliente (accesso proprio dossier dal terzo mese). | ☐ |  |
| 4 | Checklist e documenti | Servono tre checklist: accettazione ordine, lavorazione in officina, chiusura pratica; necessaria anche per personale esperto per evitare lacune; le checklist di Infocar possono essere riusate come base; servono alert dei lavori collegati agli stati pratica; deve essere possibile aggiungere ulteriori elementi amministrativi e allegati alla pratica. | Confermate due liste documentali specifiche: una per la perizia (valutazione danno), una per il sinistro (apertura pratica assicurativa). Prevista lettura automatica dei documenti (OCR) per pre-compilare i campi da foto di documenti; il responsabile verifica e conferma. | ☐ |  |
| 5 | Documentazione fotografica | Foto obbligatorie a tre momenti: arrivo, lavorazione, completamento; requisito non rispettato in modo coerente; resistenza del personale all'uso del telefono personale, proposto dispositivo condiviso; la filiale di Sturla è già conforme, le altre da allineare. | Le foto saranno caricabili dal mastro via smartphone direttamente nella pratica assegnata, collegate automaticamente alla fase corretta, senza passaggi manuali aggiuntivi dell'ufficio. | ☐ |  |
| 6 | Stati della pratica e dei documenti | (Non esplicitato nella riunione originale) | Il sistema traccia lo stato dei documenti (caricati/mancanti/verificati) separatamente ma collegato allo stato generale della pratica (accettazione → verifica → lavorazione → controllo → consegna), con storico di chi ha modificato cosa e quando. | ☐ |  |
| 7 | Calendario e scadenze | Serve un calendario nel CRM per scadenze di revisioni/esami, invio documenti e stati pratica; il sistema deve mostrare automaticamente la pratica rilevante all'apertura della scheda; servono avvisi/pop-up per veicolo pronto o auto di cortesia non disponibile; desiderabile invio messaggi/notifiche dal gestionale. | Calendario tipo agenda (simile a Google Calendar) con mastri e disponibilità; il responsabile assegna giorno/orario; il mastro può richiedere più tempo, soggetto a conferma; previsti anche i box/postazioni come risorsa pianificabile. | ☐ |  |
| 8 | Foglio ore per mastro/operaio | (Non esplicitato nella riunione originale — raccolto successivamente) | Ogni mastro registra le ore lavorate ogni sera; riepilogo mensile esportabile (PDF/Excel); serve a collegare il costo del personale al margine reale per pratica. Da confermare con Ivan se i costi degli specialisti esterni a partita IVA (battilama, lamierista) rientrano nello stesso foglio ore. | ☐ |  |
| 9 | Gestione auto di cortesia | Fornite ai clienti durante la riparazione, in particolare per pratiche assicurative; il sistema deve tracciarne la disponibilità collegata alla data di riparazione, con pop-up al rientro o quando non disponibile; parco attuale: due auto in sede principale più una unità; tariffe di riferimento: 25 €/giorno standard, 50 €/giorno sotto i 5 giorni, tetto 500 €/mese dal 15° giorno; checklist danni (schema fronte/retro, carburante, danni preesistenti) va inclusa nella consegna; proposto un oggetto database per ciascuna auto con lista danni persistente. | Confermata distinzione operativa: alcune auto di cortesia sono gratuite (casi assicurativi), altre a pagamento (lavori privati) — logica aggiuntiva rispetto alla sola tariffa giornaliera già indicata dal cliente. | ☐ |  |
| 10 | Notifiche automatiche | Desiderabile inviare messaggi/notifiche dal gestionale (vedi riga 7). | Notifiche configurabili dal titolare (attivazione, testo); notifiche interne al personale nel sistema; email al cliente quando decise dal responsabile. Trigger previsti: cambio di stato pratica/documento, documenti mancanti che bloccano l'inizio lavori, veicolo pronto, auto di cortesia non disponibile. | ☐ |  |
| 11 | Portale self-service del cliente | (Non esplicitato nella riunione originale) | Dal terzo mese di sviluppo, ogni cliente avrà un accesso personale per seguire lo stato della propria pratica/veicolo, riducendo le richieste telefoniche di aggiornamento. | ☐ |  |
| 12 | Sito web e visibilità online | (Non esplicitato nella riunione originale) | ⚠️ Punto importante: il sito sarà costruito, formattato e correttamente indicizzabile fin dal lancio secondo le buone pratiche SEO, AEO e GEO. La gestione continuativa SEO/AEO/GEO e la pubblicazione di contenuti/blog non sono incluse in questa fase e restano un servizio separato da valutare successivamente. | ☐ |  |
| 13 | Infrastruttura e sicurezza | (Non esplicitato nella riunione originale) | Server dedicato, certificato di sicurezza SSL, protezione anti-spam sui moduli, backup automatici giornalieri. Al termine del progetto, l'intera infrastruttura (server, caselle email e modelli, calendario, modelli di notifica, template documenti di lavoro come preventivi e checklist) passa in proprietà a 2DI Carrozzeria. | ☐ |  |
| 14 | Sistemi esistenti: Infocar e Wincar | Uso attuale di Infocar (preventivazione ricambi, gestione ordini) e Wincar; Wincar non aggiornabile per problema hardware, di fatto inattivo; talvolta prezzi migliori ma aggiornamento lento con rischio di variazione prezzi prima dell'ordine; necessaria decisione su mantenimento/dismissione/integrazione prima dello sviluppo; integrazione iniziale manuale prima di connessione API. | Decisione ancora aperta — da confermare con Ivan prima dell'avvio della fase di integrazione dati. | ☐ |  |
| 15 | Tipologie di veicolo e moduli | L'officina gestisce auto e motocicli ("motorini"); campi dati simili ma moduli leggermente diversi per tipo veicolo. | Da standardizzare la struttura dei moduli tra tipologie per garantire coerenza nel sistema. | ☐ |  |
| 16 | Controllo costi, redditività e personale | Il preventivo è spesso più alto del costo effettivo di riparazione; serve tenere sotto controllo il guadagno; valutare se monitorare il personale su ore, disponibilità, efficienza; controllo richiesto su preparatore e verniciatore; battilama e lamierista spesso specialisti a partita IVA (da confermare con Ivan se imputare il costo fattura su di loro); monitorare costi/efficienza di personale e sedi; la fattura di chiusura va collegata alla pratica. | Il foglio ore (riga 8) fornisce il dato mancante per collegare costo personale e margine reale per pratica. | ☐ |  |
| 17 | Note aggiuntive del cliente | Per controllare i costi dei lavori; costi dei ricambi in casi particolari (in caso di "nero"). | Nota riportata come raccolta durante la riunione; da chiarire con il cliente il contesto operativo esatto e come deve essere gestita nel sistema (es. tracciabilità separata, se applicabile). | ☐ |  |
| 18 | Trasferimento dati esistenti | (Non esplicitato nella riunione originale) | 2DI Carrozzeria fornirà quanto prima tutta la documentazione operativa esistente (modelli di report, moduli e checklist attualmente in uso dal team e dai collaboratori), caricandola nella cartella Google Drive dedicata predisposta da Avibe Agency (Alessia, Dima). | ☐ |  |
| 19 | Esclusioni (cosa non è incluso in questa fase) | (Non esplicitato nella riunione originale) | Creazione logo e fotografia professionale filiali; contabilità/gestione finanziaria (salvo accordo separato); app installabile (funziona via browser anche da smartphone); testi/contenuti dei servizi (fornisce il cliente; traduzione IT a cura di Avibe); notifiche SMS al lancio (inizialmente solo email e notifiche interne); gestione continuativa SEO/AEO/GEO e blog (vedi riga 12). | ☐ |  |
| 20 | Prossimi passi | (Non esplicitato nella riunione originale) | Confermare piano di sviluppo e data di avvio; definire insieme liste documenti definitive, domini sito/email, regole auto di cortesia; il cliente fornisce contenuti, accessi e documentazione esistente (riga 18) per avviare la prima fase. | ☐ |  |

🇷🇺 РУССКИЙ — Сводная таблица встречи

| № | Раздел | Комментарий Клиента (исходные заметки со встречи) | Техническое примечание / Решение | Подтверждено Клиентом | Дополнительный комментарий Клиента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задачи после встречи | Зафиксировать письменно и распространить все ключевые пункты встречи; согласовать с Иваном, руководством и персоналом филиалов обязательные требования по фотофиксации; решить, продолжать ли работу с Infocar/Wincar до интеграции CRM; вручную загрузить существующие таблицы данных до любого API-подключения; отправить примеры предпочтительного формата системы для анализа расхождений. | Все пункты подтверждены как активные; данный протокол является выполнением пункта о фиксации и распространении информации. | ☐ |  |
| 2 | Обзор CRM / Управленческой системы | Система должна автоматически подставлять данные в формы (сейчас на ручные процессы уходит примерно полдня); компания работает через несколько филиалов, заказы сейчас централизованы; нужна облачная система с разным доступом по филиалам; вся документация должна быть переведена в цифровой вид. | Облачная система подтверждена. "Разный доступ по филиалам" формализован в виде ролевой модели (см. строку 3). | ☐ |  |
| 3 | Роли и права доступа | (Не было явно на встрече — детали собраны позже с Дима) | Роли: Владелец/Суперадмин (Иван — все филиалы, статистика, управление пользователями); Менеджер/ответственный по филиалу; Мастер (может работать в нескольких филиалах, права не привязаны к одному месту); Клиент (доступ к своему делу с третьего месяца). | ☐ |  |
| 4 | Чек-листы и документы | Нужны три чек-листа: приём заказа, работа в мастерской, закрытие дела; нужен даже для опытного персонала, чтобы избежать пробелов; чек-листы Infocar можно использовать как основу; нужны alerts по работам, привязанные к статусам дела; должна быть возможность добавлять дополнительные административные элементы и вложения к делу. | Подтверждены два конкретных списка документов: один для перизии (оценка повреждений), другой для синистро (открытие страхового дела). Предусмотрено автоматическое считывание документов (OCR) для предзаполнения полей по фото документа; ответственный проверяет и подтверждает. | ☐ |  |
| 5 | Фотодокументация | Фото обязательны в три момента: приём, работа, завершение; требование соблюдается непоследовательно; сопротивление персонала использованию личного телефона, предложено общее устройство; филиал Sturla уже соответствует, остальные нужно выровнять. | Фото будут загружаться мастером со смартфона напрямую в назначенное дело, с автоматической привязкой к нужному этапу, без дополнительных ручных действий офиса. | ☐ |  |
| 6 | Статусы дела и документов | (Не было явно на встрече) | Система отдельно отслеживает статус документов (загружены/отсутствуют/проверены), связанный с общим статусом дела (приём → проверка → работа → контроль → выдача), с историей изменений (кто и когда). | ☐ |  |
| 7 | Календарь и сроки | Нужен календарь в CRM для сроков проверок/экзаменов, отправки документов и статусов дел; система должна автоматически показывать нужное дело при открытии записи; нужны уведомления/pop-up о готовности автомобиля или недоступности подменного авто; желательна отправка сообщений из системы. | Календарь-ежедневник (аналог Google Calendar) с мастерами и их занятостью; ответственный назначает день/время; мастер может запросить больше времени с подтверждением; рабочие посты/боксы также учитываются как планируемый ресурс. | ☐ |  |
| 8 | Табель рабочего времени мастеров | (Не было явно на встрече — собрано позже) | Каждый мастер вносит отработанные часы каждый вечер; сводка за месяц экспортируется (PDF/Excel); нужна для связи затрат на персонал с реальной маржой по делу. Нужно уточнить с Иваном, входят ли расходы на внешних специалистов-ИП (жестянщик, кузовщик) в этот же табель. | ☐ |  |
| 9 | Управление подменными автомобилями | Предоставляются клиентам во время ремонта, особенно по страховым случаям; система должна отслеживать доступность, связанную с датой ремонта, с pop-up при возврате или недоступности; текущий парк: два автомобиля на основной площадке плюс одна единица; ориентиры по стоимости: 25 €/день стандарт, 50 €/день при сроке менее 5 дней, максимум 500 €/месяц с 15-го дня; чек-лист повреждений (схема спереди/сзади, топливо, имеющиеся повреждения) должен входить в процесс передачи; предложен отдельный объект базы данных на каждый автомобиль с постоянным списком повреждений. | Подтверждено разделение: часть подменных автомобилей бесплатна (страховые случаи), часть — платная (частные работы) — дополняет ранее указанную клиентом дневную ставку. | ☐ |  |
| 10 | Автоматические уведомления | Желательна отправка сообщений/уведомлений из системы (см. строку 7). | Уведомления настраиваются владельцем (включение, текст); внутренние — персоналу в системе; клиенту по email — когда решает ответственный. Триггеры: смена статуса дела/документа, недостающие документы, блокирующие начало работ, готовность автомобиля, недоступность подменного авто. | ☐ |  |
| 11 | Личный кабинет клиента | (Не было явно на встрече) | С третьего месяца разработки каждый клиент получит личный доступ для отслеживания статуса своего дела/автомобиля, что снизит число звонков с просьбой об обновлении. | ☐ |  |
| 12 | Сайт и онлайн-видимость | (Не было явно на встрече) | ⚠️ Важный момент: сайт будет построен, оформлен и корректно индексируемым с момента запуска по практикам SEO, AEO и GEO. Постоянное ведение SEO/AEO/GEO и публикация контента/блога не входят в текущий этап и остаются отдельной услугой на будущее. | ☐ |  |
| 13 | Инфраструктура и безопасность | (Не было явно на встрече) | Выделенный сервер, SSL-сертификат безопасности, защита от спама на формах, ежедневные автоматические резервные копии. По завершении проекта вся инфраструктура (сервер, почтовые ящики и шаблоны, календарь, шаблоны уведомлений, рабочие шаблоны документов — сметы, чек-листы) переходит в собственность 2DI Carrozzeria. | ☐ |  |
| 14 | Существующие системы: Infocar и Wincar | Сейчас используются Infocar (расчёт стоимости запчастей, управление заказами) и Wincar; Wincar не обновляется из-за аппаратной проблемы, фактически неактивна; иногда давала более выгодные цены, но обновлялась медленно, с риском изменения цены до размещения заказа; нужно решение о сохранении/отказе/интеграции до начала разработки; первичная интеграция вручную до подключения через API. | Решение пока открыто — нужно подтвердить с Иваном до начала этапа интеграции данных. | ☐ |  |
| 15 | Типы транспортных средств и формы | Мастерская работает с автомобилями и мотоциклами ("motorini"); поля данных похожи, но формы немного различаются по типу. | Нужно стандартизировать структуру форм между типами для согласованности системы. | ☐ |  |
| 16 | Контроль затрат, рентабельности и персонала | Смета часто выше фактической стоимости ремонта; нужно контролировать прибыль; нужно решить, учитывать ли персонал по часам, доступности, эффективности; нужен контроль по подготовщику и маляру; жестянщик и кузовщик часто внешние специалисты-ИП (нужно подтвердить с Иваном, относить ли на них стоимость счёта); нужно отслеживать затраты/эффективность персонала и филиалов; финальный счёт при закрытии нужно связать с делом. | Табель рабочего времени (строка 8) даёт недостающие данные для связи затрат на персонал с реальной маржой по делу. | ☐ |  |
| 17 | Дополнительные заметки клиента | Для контроля стоимости работ; стоимость запчастей в особых случаях (в случае «черного» учёта). | Заметка зафиксирована как прозвучавшая на встрече; нужно уточнить у клиента точный операционный контекст и то, как это должно отражаться в системе (например, отдельная прослеживаемость, если применимо). | ☐ |  |
| 18 | Передача существующих данных | (Не было явно на встрече) | 2DI Carrozzeria как можно скорее предоставит всю существующую операционную документацию (шаблоны отчётов, формы и чек-листы, используемые командой и подрядчиками), загрузив её в выделенную папку Google Drive, подготовленную Avibe Agency (Алесия, Дима). | ☐ |  |
| 19 | Исключения (что не входит в текущий этап) | (Не было явно на встрече) | Разработка логотипа и профессиональная фотосъёмка филиалов; бухгалтерский/финансовый учёт (если не согласовано отдельно); устанавливаемое приложение (работает через браузер, включая смартфон); тексты/контент услуг (предоставляет клиент; перевод на итальянский — на стороне Avibe); SMS-уведомления при запуске (сначала только email и внутренние уведомления); постоянное ведение SEO/AEO/GEO и блога (см. строку 12). | ☐ |  |
| 20 | Следующие шаги | (Не было явно на встрече) | Подтвердить план разработки и дату старта; совместно определить финальные списки документов, домены сайта/почты, правила подменных автомобилей; клиент предоставляет контент, доступы и существующую документацию (строка 18) для запуска первого этапа. | ☐ |  |