| Коммерческое предложение Сайт и система управления для Carrozzeria 2DI S.R.L. |  |
| --- | --- |

Кому: Carrozzeria 2DI S.R.L.   ·   Дата: 6 августа 2026   Срок действия: 30 дней

1. Проект вкратце

Делаем две связанные между собой вещи:

Публичный сайт — то, что видят ваши клиенты в интернете: презентация компании, филиалов и услуг, приём заявок.

Внутреннюю систему управления (по-английски «CRM»), которой пользуется только ваш персонал: каждая практика проходит весь путь — от заявки клиента и документов для страховой, до организации работы мастеров, фотографий и финального отчёта для клиента и страховой.

Цель: меньше ручной работы и звонков, ни одной потерянной практики или документа, ясная картина работы всех филиалов.

2. Что вы получите

Все заявки собраны в одном месте — никаких разрозненных листков.

Понятный путь по каждой машине: заявка → документы → работа → выдача.

Каждый видит то, что ему нужно; владелец видит всю компанию.

Фотоотчётность, готовая для клиента и для страховой.

Прочная основа для роста (новые филиалы и функции в будущем).

3. Кто пользуется системой (роли)

Владелец: видит статистику (открытые и закрытые практики), управляет людьми и их правами, настраивает автоматические уведомления.

Менеджер (ответственный по филиалу): открывает практики, вносит данные и документы, проверяет, что всё в порядке, распределяет работу мастерам и общается с клиентом.

Мастер: видит только назначенные ему машины, меняет статус работы, вносит часы и загружает фото с телефона.

Клиент (с 3-го месяца): личный кабинет, где можно следить за состоянием своей машины.

Мастера могут работать в разных филиалах, поэтому права не привязаны к одному филиалу.

4. Функции подробно

Открытие практики: ответственный вносит данные клиента, машины и номера (targa), прикладывает фото и документы.

Список документов для сбора: система хранит перечень нужных документов (два ваших списка — для оценки/perizia и для открытия страхового дела/sinistro). По каждому документу видно, загружен ли он и проверен, и собран ли комплект. Если чего-то не хватает, появляется значок «!» — и в списке практик, и в самой практике; некоторые работы не начинаются, пока не поступят нужные документы.

Автоматическое считывание документов: при загрузке фото документа (например техпаспорта или прав) программа считывает данные и сама заполняет поля практики; ответственный проверяет и подтверждает. Экономит время и избавляет от ошибок при переписывании. (Технический термин — «OCR».)

Статус каждой машины: каждая практика проходит этапы по порядку (приём → проверка документов → работа → контроль → выдача). Сохраняется история — кто и когда что менял.

Ежедневник мастерской (календарь): календарь наподобие Google, который показывает машины в работе по дням, с мастерами и их занятостью. Ответственный назначает день и время; мастер может запросить больше времени на машину — с подтверждением ответственного. Предусмотрены также рабочие посты/боксы.

Фото до / во время / после: загружает мастер с телефона (ответственный тоже может добавить). Нужны для вашей отчётности, для отчёта клиенту и для страховой.

Подменные авто (и прокат): список доступных машин, с уже имеющимися повреждениями на каждой (чтобы сверить при возврате), бронирование в календаре (кто взял и на сколько), доступность, документ выдачи и фото при выдаче и возврате. Некоторые бесплатны (страховой случай), другие платные (частные работы).

Часы мастеров: каждый вечер мастер вносит отработанные часы. В конце месяца можно выгрузить сводку (в PDF и в Excel). Нужно владельцу, чтобы следить за загрузкой.

Автоматические уведомления: настраивает владелец (вкл/выкл, текст). Внутренние уведомления приходят персоналу в программе; клиенту письма уходят тогда, когда ответственный это решит (например, список ещё недостающих документов).

Финальный отчёт клиенту: PDF с фото до/после, отправляется по email.

5. Как это работает (простыми словами)

Сайт и программа «живут» на сервере — это профессиональный компьютер, всегда включённый, арендованный в дата-центре, который держит систему онлайн и надёжно хранит ваши данные.

Письма, которые шлёт программа (уведомления, отчёты), проходят через специальный сервис отправки email: он нужен, чтобы письма попадали в почту клиентов, а не в спам.

Каждый день делаются копии безопасности данных, чтобы ничего не пропало.

Сайт защищён сертификатом безопасности (замочек рядом с адресом), а формы имеют защиту от спама (то самое «я не робот»).

Мы используем профессиональные, проверенные технологии — те же, что и в наших других проектах: это позволяет переиспользовать готовые части и двигаться быстрее.

6. Небольшой глоссарий

Система управления / CRM: внутренняя программа персонала (клиенты её не видят) для практик, документов, фото и организации работы.

Сервер (или «VPS»): всегда включённый арендованный компьютер, где всё работает и хранятся данные.

Сервис отправки email (или «SMTP»): система, которая рассылает письма программы так, чтобы они корректно доходили до клиентов.

Автоматическое считывание документов (или «OCR»): функция, которая читает данные с фото документов и сама заполняет поля.

Копии безопасности (backup): автоматические ежедневные сохранения данных.

Домен: адрес сайта в интернете (например www.carrozzeria2di.it).

7. План работы на 4 месяца

Работаем по гибкой методологии (Agile/Scrum). Не ждём конца месяца: каждые 1–2 недели выкатываем новую версию продукта. Её тестируют менеджеры и мастера, а владелец оценивает и вносит правки. Раз в неделю проводим короткий созвон (1–2 часа, день согласуем), чтобы обсудить, что уже сделано и что берём в работу на следующую неделю. Разбивка по месяцам ниже — тематические этапы, внутри которых идут недельные версии.

Месяц 1 — Сайт и основа системы

Публичный сайт (филиалы, карты, услуги, форма заявки, которая приходит ответственному); доступы и роли; открытие практик; статусы с историей; список документов с проверкой и уведомлениями.

Месяц 2 — Ежедневник, фото и приложение мастера

Календарь мастерской; доступ с телефона для мастеров; запрос дополнительных часов; фото до/во время/после; уведомления по email и внутренние уведомления.

Месяц 3 — Считывание документов, подменные авто и кабинет клиента

Автоматическое считывание документов; учёт подменных авто (список, повреждения, брони, документ и фото); личный кабинет клиента; настраиваемые уведомления.

Месяц 4 — Часы, отчёты и инфраструктура

Сводка часов (PDF и Excel); статистика для владельца; финальный отчёт клиенту (PDF); собственная система отправки писем и переход на более мощный сервер с ежедневными копиями безопасности; доработки и приёмка.

8. Предпосылки для соблюдения сроков

Функционал насыщенный; 4 месяца реальны при условиях: мы переиспользуем готовые части из наших проектов; вы вовремя предоставляете контент (тексты, фото филиалов, логотипы); внутри каждого месяца мы отдаём приоритет самым важным функциям. Задержки контента или новые требования сдвигают сроки пропорционально.

9. Стоимость разработки

€500 в месяц, с предоплатой. Разработка за 4 месяца → €2000 всего.

Каждый месяц работаем над согласованными приоритетными функциями.

10. Расходы на обслуживание (за ваш счёт, с пояснениями)

Это расходы на сервисы, необходимые, чтобы держать систему онлайн, отдельно от стоимости разработки.

Во время разработки (месяцы 1–4)

Единый платёж около €100/мес, который включает: инструменты искусственного интеллекта (для ускорения разработки), сервис отправки email и сервер Hetzner. Действует только на время разработки.

После сдачи инструменты искусственного интеллекта больше не нужны, и эта сумма снижается (см. ниже).

С 4-го месяца / после сдачи

Переход на более мощный сервер — для большего объёма данных и ежедневных копий безопасности: около €40–50/мес.

Собственная система отправки писем на сервере: отдельной платы за email нет.

Возможные SMS клиентам: оплата по факту, если и когда вы их включите.

Домен и возможные платные сервисы: по факту.

11. Что не входит

Создание логотипа и фотосъёмка филиалов.

Бухгалтерия или финансовый учёт (если не согласовано отдельно).

Приложение для установки (система работает в браузере, в том числе с телефона).

Тексты и контент услуг (предоставляете вы, перевод на итальянский — на нашей стороне).

Уведомления по SMS на старте (сначала только email и внутренние уведомления).

12. Следующий шаг

Подтвердить план 4 месяцев и дату старта.

Согласовать вместе некоторые детали (списки документов, адрес сайта и почты, правила подменных авто).

Предоставить контент и доступы и запустить Месяц 1.

Готовы разъяснить каждый пункт и адаптировать работу под ваши приоритеты.